Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Реконструкция завода по производству свинца и сплавов 
ООО «Белинвестторг-Сплав» по ул.Маневичская, 6 в г. Белоозерске со 
строительством цеха по переработке аккумуляторных батарей и производству 
сульфата натрия»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 23.02.2023 по 09.03.2023 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 07.04.2023 по 08.04.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * | Не требуется |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Подготовка отчета об ОВОС | март-апрель 2023 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | Не требуется |
| Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | с 15.04.2023 по 28.05.2023 Не требуется |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | Не требуется |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 09.05.2023 по 27.05.2023 (при необходимости) |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 14.05.2023 по 29.05.2023 (при необходимости) |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 01.06.2023 по 14.06.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | июль 2023 |

* – заполняется в случае,  если  планируемая  хозяйственная  и иная  деятельность  может  оказывать трансграничное воздействие

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности – Общество с ограниченной ответственностью «Белинвестторг-Сплав».

Юридический / почтовый адрес: 225215, Республика Беларусь, Брестская область, г. Белоозерск, ул. Маневичская, 6, тел./факс: + 375 1643 5-96-41, электронная почта: info@bit-splav.by

Проектными решениями предусматривается строительство цеха по переработке свинцово-кислотных АКБ с получением десульфатированной пасты и сульфата натрия, без увеличения мощности предприятия по производству свинца и свинцовых сплавов относительно ранее утвержденной проектной документации (20 000 т/год).

В качестве устанавливаемого технологического оборудования для производства десульфатированной пасты и сульфата натрия рассматривается технологическое оборудование фирмы Yuguang Gold&Lead (Китай) или иного, включая линию разделки аккумуляторных батарей производительностью 5 т/ч, десульфуризацию свинцовой пасты и переработку электролита (кислоты серной аккумуляторной отработанной) с производством товарного продукта – кристаллов сульфата натрия (Na2SO4).

Организация производства десульфатированной пасты и сульфата натрия запроектирована с использованием инновационной технологии, которая позволит повысить эффективность переработки батарей, уменьшить количество образующихся отходов и обеспечить как экономию материальных ресурсов для ООО «Белинвестторг-Сплав», так и решить экологические проблемы, связанные с переработкой свинцово-кислотных АКБ в части снижения воздействия на окружающую среду путем десульфуризации пасты (Г2), что, как следствие, приведет к:

- снижению образования количества отхода шлака (золы) после переплавки десульфуризованной пасты в КБП;

- исключению образования отхода кислоты серной аккумуляторной отработанной (электролита);

- исключению образования производственных сточных вод при технологическом процессе разделки АКБ;

- снижению затрат на материалы и ТЭР.

Размещение производства десульфатированной пасты и сульфата натрия предусматривается в проектируемой пристройке (габаритными размерами 
90 м х 24 м), примыкающей к основному производственному корпуса предприятия, с устройством необходимой технологической (транспортной) связи.

Проектом предусматривается установка новой линии по разделке аккумуляторных батарей, с выводом из эксплуатации действующей линии КРАБ-032.

Планируемая производственная программа по выпуску сульфата натрия – до 4164 т/год.

Проектными решениями предусматривается реконструкция действующего производства предприятия ООО «Белинвестторг-Сплав» в г. Белоозерске, со строительством цеха по переработке аккумуляторных батарей (с установкой новой линии по разделке аккумуляторных батарей) и производству сульфата натрия, с выводом из эксплуатации действующей линии КРАБ-032, в связи с чем альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались.

В качестве альтернативных вариантов технологических решений рассмотрены:

- модернизация действующего участка разделки аккумуляторных батарей с увеличением его производственной мощности (с сохранением действующей линии КРАБ-032);

- «нулевой вариант» (отказ от реализации планируемой деятельности).

По результатам сравнительного анализа по воздействию планируемой производственной деятельности на природные компоненты окружающей среды и социально-экономическую сферу региона, наиболее приоритетным вариантом является вариант 1 – строительство цеха по переработке аккумуляторных батарей и производству сульфата натрия.